AI 研发自动化工作流使用手册

适用于 CodeBuddy + TAPD + CNB + Git 的迭代制自动研发闭环

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 定位 | 把 AI 研发从“一次性自动开发”升级为“可循环迭代、可维护、可沉淀经验”的研发系统。 |
| 核心原则 | 一个业务一个仓库；业务经验留在业务仓库；通用经验进入 ai-dev-workflow-template。 |
| 常用命令 | /iteration、/epicdev、/newdev、/dailymaintain、人工配置已完成，请继续闭环。 |
| 完成标准 | 测试、覆盖率、Review、commit、push、MR、CNB、TAPD、知识库沉淀都完成或明确阻塞。 |

本文档把前面讨论过的工作流整理成可执行手册。后续每个新项目、每个迭代、每个需求都可以按本文档操作。

# 目录

1. 一页速览

2. 仓库分工与目录结构

3. 新项目初始化流程

4. 迭代生命周期

5. 大功能拆解与批量执行

6. 单个最小需求开发

7. 每日维护

8. 失败反馈修复闭环

9. 人工介入断点

10. 经验沉淀规则

11. 模板仓库维护

12. 常用提示词与命令

13. 完成判定清单

# 1. 一页速览

这套工作流的使用方式不是“想到一个功能就让 AI 改代码”，而是按迭代循环推进：先定范围，再拆需求，再自动开发，再每日维护，最后版本收口和经验沉淀。

新项目初始化
→ 启动一个迭代
→ 拆大功能
→ 自动创建 TAPD 最小需求
→ 逐条自动开发
→ 每天维护一次
→ 版本收口
→ 沉淀业务经验和通用经验
→ 下一轮迭代

| 场景 | 使用命令 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 新项目初始化 | 初始化提示词 | 复制模板、生成业务知识库、初始化 rules/commands/CNB/FastAPI/pytest。 |
| 启动迭代 | /iteration --start v0.2.0 | 明确本轮目标、边界、风险、依赖、人工介入点。 |
| 开发大功能 | /epicdev --plan / --yes | 拆成多个最小需求，在 TAPD 创建并顺序开发。 |
| 开发小功能 | /newdev --yes 增加 xxx | 自动创建需求并完成研发闭环。 |
| 每日维护 | /dailymaintain | 检查 TAPD、MR、CNB、未提交文件、知识库和模板经验。 |
| 收口版本 | /iteration --release v0.2.0 | 检查本轮完成度，归档版本，生成下一轮建议。 |

# 2. 仓库分工与目录结构

每个业务项目必须使用独立仓库。模板仓库只沉淀通用工作流能力，不放具体业务代码。

E:\workspace\
├─ ai-dev-workflow-template       通用模板仓库
├─ ai-tryon-workflow              爱穿搭试衣项目
├─ ai-faq-workflow                FAQ 问答项目
├─ ai-order-workflow              订单项目
└─ ai-rag-workflow                RAG 知识库项目

| 仓库类型 | 存放内容 | 禁止内容 |
| --- | --- | --- |
| 业务仓库 | 业务代码、业务测试、业务知识库、业务 Spec、业务归档报告。 | 其他业务的代码、其他业务知识库、真实密钥。 |
| 模板仓库 | 通用 Rules、Commands、CNB 模板、新项目初始化文档、validate_template.py。 | 爱穿搭/FAQ/订单等具体业务代码、真实 TAPD ID、密钥、历史 reports。 |

# 3. 新项目初始化流程

新业务项目必须先初始化，再开始开发。初始化的重点是让 CodeBuddy 根据业务自动生成 .codebuddy/knowledge，而不是复制旧业务知识库。

创建新业务仓库并 clone 到 E:\workspace。

用 CodeBuddy 打开新业务仓库目录。

让 CodeBuddy 基于 ai-dev-workflow-template 初始化项目。

配置 TAPD、CNB、MCP、secrets 等人工项。

执行第一条很小的冒烟需求，验证闭环。

通用初始化提示词：

请基于 ai-dev-workflow-template 初始化当前新业务项目。
 
当前项目路径：E:\workspace\{PROJECT_NAME}
模板仓库路径：E:\workspace\ai-dev-workflow-template
业务名称：{BUSINESS_NAME}
业务说明：{BUSINESS_DESCRIPTION}
目标用户：{TARGET_USER}
MVP 第一条核心能力：{MVP_FIRST_CAPABILITY}
业务 API 前缀：{BUSINESS_API_PREFIX}
业务前缀：{BIZ_PREFIX}
技术栈：Python FastAPI + pytest
 
请自动生成业务知识库，初始化 Rules、Commands、CNB、FastAPI、pytest，并提交 push。
初始化完成后不要立即开发业务需求，先输出目录结构和仍需人工配置事项。

# 4. 迭代生命周期

一个迭代版本是一批最小需求单元。建议每天维护一次，用完一轮就收口，沉淀经验，然后进入下一轮。

| 阶段 | 命令 | 必须完成的事 |
| --- | --- | --- |
| 迭代启动 | /iteration --start v0.2.0 | 读取规则和知识库，明确目标和非目标，检查环境，输出迭代计划。 |
| 需求开发 | /epicdev 或 /newdev | 大功能先拆解，小需求直接闭环执行。 |
| 每日维护 | /dailymaintain | 检查未完成需求、失败流水线、未提交文件、知识库落后情况。 |
| 版本收口 | /iteration --release v0.2.0 | 确认需求完成、MR 合并、main 流水线通过、TAPD 归档、经验沉淀。 |

迭代启动命令示例：

/iteration --start v0.2.0

版本收口命令示例：

/iteration --release v0.2.0

# 5. 大功能拆解与批量执行

大功能不要直接交给 /newdev。应该先用 /epicdev --plan 进行拆解，确认后再用 /epicdev --yes 执行。

/epicdev --plan 我要增加用户登录、个人中心和历史记录功能

确认拆解合理后：

/epicdev --yes 我要增加用户登录、个人中心和历史记录功能

| 约束 | 建议 |
| --- | --- |
| 默认最多拆解 | 5 个最小需求单元。超过 5 个必须询问是否继续拆第二批。 |
| 每次最多自动执行 | 3 个需求。避免上下文漂移和连续错误。 |
| 执行顺序 | 有依赖关系的需求必须按顺序执行。上一条未完成，不进入下一条。 |
| 需求粒度 | 一个接口、一个页面、一个状态字段、一个配置项、一个校验规则、一个部署能力。 |

# 6. 单个最小需求开发

单个小需求使用 /newdev。每条需求必须可独立测试、独立验收、独立合并、独立归档。

/newdev --yes 增加历史记录查询接口

标准闭环如下：

创建 TAPD 需求
→ 读取规则和知识库
→ 生成 Spec
→ 创建分支
→ 开发代码
→ 写测试
→ 跑 pytest
→ 检查覆盖率
→ AI Review
→ 自动修复
→ 更新知识库
→ commit
→ push
→ 创建或更新 MR
→ 检查 CNB
→ 自动合并
→ main push 检查
→ TAPD 归档
→ 输出最终闭环报告

# 7. 每日维护

每天或每轮开发后执行一次 /dailymaintain。它用于发现 CodeBuddy 遗漏的同步、MR、CNB、知识库和模板经验问题。

/dailymaintain

| 检查项 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 未完成 TAPD 需求 | 列出状态、阻塞原因和下一步。 |
| 未合并 MR | 检查状态检查是否通过，必要时继续修复。 |
| 失败 CNB 流水线 | 定位失败阶段并进入修复闭环。 |
| 未提交文件 | 判断是否应提交、忽略或清理。 |
| 知识库落后 | 根据本轮变更更新 .codebuddy/knowledge。 |
| 通用经验 | 判断是否需要同步 ai-dev-workflow-template。 |

# 8. 失败反馈修复闭环

页面效果失败、接口失败或 CNB 失败时，不要只说“帮我改一下”。要让 CodeBuddy 进入效果反馈修复闭环。

页面效果失败：点击按钮后没有显示结果图。
 
请进入 EffectFeedbackLoopRules 修复闭环：
先复现问题，再定位根因，再修复。
修复后必须本地验证、跑测试、更新知识库、commit、push、更新 MR，并检查 CNB 状态。

CNB 失败时的提示词：

CNB 构建失败，请进入效果反馈修复闭环。
 
先判断失败阶段：
Install dependencies / Run pytest / Check coverage / Archive TAPD / Template validation
 
定位根因后修复，修复后本地验证、commit、push、更新 MR。

# 9. 人工介入断点

遇到需要人授权、配置密钥、登录平台、购买资源或处理生产环境时，CodeBuddy 必须暂停，输出人工介入清单，不能假装完成。

| 必须暂停的情况 | 原因 |
| --- | --- |
| 配置 CNB secrets / TAPD API 密钥 / 服务器 SSH 私钥 | 密钥不能写入代码，也不能要求用户粘贴到聊天。 |
| 授权 MCP / 登录第三方平台 | 需要用户账号权限。 |
| 购买服务器 / 配置域名 / 配置 HTTPS | 涉及外部平台和生产配置。 |
| 配置真实模型 API Key | 涉及服务商密钥和成本。 |
| Git 冲突无法安全解决 | 需要人工判断保留哪部分代码。 |
| 连续修复 3 次仍失败 | 继续自动修复风险较高。 |

人工配置完成后使用：

人工配置已完成，请继续闭环。
 
请先验证配置是否生效，再继续测试、MR、CNB、TAPD 归档和最终闭环报告。

# 10. 经验沉淀规则

经验沉淀分两层：业务经验留在当前业务仓库，通用经验进入模板仓库。

| 经验类型 | 沉淀位置 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 业务经验 | 当前业务仓库 .codebuddy/knowledge/ | 试衣异步任务、FAQ 问答规则、订单状态流转。 |
| 通用经验 | ai-dev-workflow-template | 大功能先拆最小需求；页面失败先复现；每轮必须 commit/push/MR。 |
| 混合经验 | 先拆分，再分别沉淀 | 长耗时 AI 任务的通用模式进模板，试衣字段细节进业务知识库。 |

业务知识库建议结构：

.codebuddy/knowledge/01_项目概述.md
.codebuddy/knowledge/02_架构设计.md
.codebuddy/knowledge/03_核心模块.md
.codebuddy/knowledge/04_接口规范.md
.codebuddy/knowledge/05_开发指南.md
.codebuddy/knowledge/06_扩展索引.md

# 11. 模板仓库维护

模板仓库 ai-dev-workflow-template 只放通用能力。修改模板仓库后必须执行模板自检。

python scripts/validate_template.py

| 应放入模板仓库 | 不应放入模板仓库 |
| --- | --- |
| 通用 Rules、Commands、CNB 模板、初始化文档、复用清单、validate_template.py。 | 具体业务代码、真实 TAPD ID、密钥、历史 reports、历史 specs、用户上传文件。 |

当前模板目录保持扁平结构。例如：

templates/newdev-command-template.md
templates/epicdev-command-template.md
templates/iteration-command-template.md
templates/dailymaintain-command-template.md
 
templates/ExecutionGuardRules-template.mdc
templates/EffectFeedbackLoopRules-template.mdc
templates/HumanInterventionRules-template.mdc
...

# 12. 常用提示词与命令

| 目的 | 提示词 / 命令 |
| --- | --- |
| 启动迭代 | /iteration --start v0.2.0 |
| 拆解大功能 | /epicdev --plan 我要增加 xxx 功能 |
| 执行大功能 | /epicdev --yes 我要增加 xxx 功能 |
| 开发小需求 | /newdev --yes 增加 xxx |
| 每日维护 | /dailymaintain |
| 页面失败 | 页面效果失败：xxx。请进入效果反馈修复闭环。 |
| 人工配置完成 | 人工配置已完成，请继续闭环。 |
| 版本收口 | /iteration --release v0.2.0 |

# 13. 完成判定清单

每次 CodeBuddy 报告完成时，必须包含以下项目。缺任何一项，都不要认为真正完成。

本地测试是否通过。

覆盖率是否达标。

AI Review 是否通过。

业务知识库是否已更新或说明无需更新。

是否产生通用经验，是否建议同步模板仓库。

git status 是否 clean。

commit hash 是否给出。

push 是否成功。

MR 链接是否给出。

CNB 状态是否说明。

是否自动合并。

main push 是否通过或等待中。

TAPD 是否归档完成或说明阻塞原因。

# 最终使用节奏

先启动迭代
再用 epicdev 拆大功能
用 newdev 跑小需求
每天 dailymaintain
遇到问题走反馈修复闭环
遇到密钥 / 授权 / 服务器就人工介入
迭代结束 release
业务经验留在业务仓库
通用经验同步模板仓库
然后进入下一轮